T

ICS  91.010.01

CCS  P 07

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

工程造价成本数据共建共享与应用规范

Specification for co-construction, sharing and application of engineering cost data

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  成本数据基础要求	2

4.1  数据分类	2

4.2  数据口径	2

4.3  数据格式	2

4.4  数据质量	2

5  成本数据共建技术要求	3

5.1  共建主体与职责	3

5.2  采集要求	3

5.3  整理与校核	3

5.4  入库与更新	3

6  成本数据共享技术要求	3

6.1  共享原则	3

6.2  共享范围与权限	4

6.3  共享方式	4

6.4  数据脱敏	4

6.5  共享协议	4

7  成本数据应用技术要求	5

7.1  应用场景	5

7.2  应用规则	5

7.3  应用禁止行为	5

7.4  成果输出	5

8  安全管控与数据溯源	5

8.1  安全管控	5

8.2  数据溯源	6

8.3  保密与责任	6

9  实施与验收要求	6

9.1  实施要求	6

9.2  评价与改进	6

9.3  验收要求	6

附录A（资料性）  工程造价成本数据字段模板	8

A.1  项目基本信息字段	8

A.2  人工数据字段	8

A.3  材料数据字段	8

A.4  机械数据字段	8

A.5  清单项目数据字段	8

A.6  造价指标数据字段	8

附录B（资料性）  数据脱敏示例	9

B.1  单位名称脱敏	9

B.2  项目地址脱敏	9

B.3  价格脱敏	9

B.4  个人信息脱敏	9

附录C（资料性）  数据溯源流程	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳新科创新环境建设有限公司提出。

本文件由中国西部开发促进会归口。

本文件起草单位：深圳新科创新环境建设有限公司、福建水利电力职业技术学院、中铁二局集团（西安）工程有限公司、中山火炬高技术产业开发区公有资产事务中心（中山火炬高技术产业开发区投资审核中心）、深圳市罗湖区建筑工务署、安徽森吉工程项目管理有限公司、安徽双凤钢结构工程有限公司。

本文件主要起草人：

工程造价成本数据共建共享与应用规范

范围

本文件规定了工程造价成本数据（以下简称“成本数据”）共建、共享、应用全流程的术语定义、数据要求、共建流程、共享机制、应用场景、安全管控及实施要求。

本文件适用于工程建设领域（包括房屋建筑、市政公用、交通运输、水利水电等各类工程）的建设单位、施工企业、造价咨询机构、造价管理部门、数字化服务机构等相关单位，开展成本数据共建、共享及各类造价相关应用活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 36344  信息技术 数据质量评价指标

GB/T 37964  信息安全技术 个人信息去标识化指南

GB/T 41479  信息安全技术 网络数据处理安全要求

GB/T 50500  建设工程工程量清单计价标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

工程造价成本数据  engineering cost data

工程建设全过程中，与人工、材料、机械、设备、措施项目、其他项目、规费、税金等相关的价格、消耗量、指标、指数等结构化与非结构化数据的总称。

数据共建  data co-creation

多主体按照统一规则，协同开展成本数据采集、整理、校核、入库、更新的协同活动。

数据共享  data sharing

在合规与授权前提下，成本数据在不同主体、平台、系统间安全、规范、可追溯的流转与使用。

数据脱敏  data masking

对成本数据中涉及商业秘密、个人信息、项目敏感信息等内容，进行屏蔽、加密、去标识化处理，符合数据安全保护要求的技术操作。

数据溯源  data provenance

对成本数据的来源、采集时间、加工过程、共享记录、应用轨迹进行全程标识与留痕管理。

数据口径  data caliber

工程造价成本数据在分类、计价、取费、税费、计量单位、价格基准期、风险范围、计算规则等方面的统一界定标准。

结构化成本数据  structured cost data

可直接录入数据库、以二维表形式存储、可快速检索统计的造价数据，包括清单项目、消耗量、单价、合价、指标值等。

非结构化成本数据  unstructured cost data

无固定格式、以文档、图片、扫描件、日志等形式存在的造价数据，包括合同文件、签证单、变更单、询价记录、审核报告等。

成本数据基础要求

数据分类

按工程专业分类

按工程类型分为：

房屋建筑工程：住宅、商业、办公、工业厂房、公共建筑等；

市政公用工程：道路、桥梁、隧道、给排水、燃气、供热、园林绿化、环卫等；

交通运输工程：公路、铁路、港口、航道、机场、轨道交通等；

水利水电工程：水库、堤防、电站、引水工程、水环境治理等；

工业与专业工程：电力、通信、矿山、化工、冶金、能源等。

按数据属性分类

按数据属性分为：

- 价格数据：人工单价、材料单价、机械台班单价、设备单价、专业分包价格等；

- 消耗量数据：人工消耗量、材料消耗量、机械台班消耗量、周转材料摊销量等；

- 指标数据：单位造价指标、分部工程指标、工料机消耗指标、成本构成指标等；

- 指数数据：造价总指数、工料机价格指数、措施项目指数、市场波动指数等；

- 过程数据：估算、概算、预算、控制价、合同价、进度款、变更签证、结算、审计等。

按共享级别分类

按共享级别分为：

- 公开级数据：可向全行业公开的指标、指数、市场均价等数据；

- 授权级数据：需申请、审核、授权后方可使用的项目成本数据；

- 内部级数据：仅在单位内部使用的敏感成本数据；

- 涉密级数据：依据法律法规限定使用范围的敏感数据。

数据口径

数据口径应统一，符合GB/T 50500的规定。

人工单价口径应明确工种、等级、工作内容、包含费用范围、税费模式。

材料单价口径应明确是否包含原价、运杂费、运输损耗、采购及保管费、税金。

机械台班单价口径应明确折旧费、大修费、经常修理费、安拆及场外运费、人工费、燃料动力费、税费等构成。

价格基准期应明确到年月，价格调整规则应符合国家及地方工程造价管理规定。

规费、税金计取规则应严格执行国家、行业及项目所在地现行规定，不得擅自调整。

数据格式

结构化数据应采用可交换、可兼容格式，符合工程造价信息化系统对接要求。

非结构化数据应统一命名规则、存储格式、索引方式，便于检索与调用。

数据字段、字段类型、长度、精度、必填项应符合平台与系统对接规范。

数据质量

数据质量应符合GB/T 36344的要求，满足真实性、完整性、准确性、一致性、时效性、可用性。

数据误差率、缺失率、重复率应控制在行业允许范围内。

数据应经校核、审核后方可进入共享与应用环节。

成本数据共建技术要求

共建主体与职责

共建主体包括建设单位、施工企业、造价咨询机构、造价管理部门、数字化服务机构、科研院所等。

建设单位负责提供项目投资、概算、招标控制价、合同、结算等全过程数据。

施工企业负责提供实际消耗量、实际采购价、分包成本、措施成本等数据。

造价咨询机构负责数据审核、校核、鉴证，保证数据合规可信。

造价管理部门负责规则制定、数据监督、指标指数发布、质量抽查。

数字化平台负责系统开发、数据存储、接口服务、安全运维、共享支撑。

采集要求

采集范围应覆盖投资估算、设计概算、施工图预算、招标控制价、投标报价、合同价、进度款、变更签证、竣工结算、成本分析等全流程。

采集来源应真实可追溯，包括正式文件、签章资料、系统台账、市场监测、实地询价、平台上报等。

采集方式分为主动上报、系统对接、自动抓取、人工录入、批量导入等。

采集频率：市场价格、指数类数据按月采集；项目过程数据按节点采集；结算数据在完成后及时采集。

采集时应对原始资料进行备份，留存原始凭证，保证可追溯。

整理与校核

数据整理包括格式统一、口径转换、缺失值补全、异常值识别、重复数据合并、冗余数据清理。

数据校核应采用人工校核与系统校核相结合，开展完整性、准确性、一致性、合理性校验，对异常值、缺失值、重复数据进行识别与处理；校核记录应完整留存，形成校核报告，明确校核人、审核人、校核时间。

系统校核应实现：工程量与单价逻辑校验、合价计算校验、指标区间合理性校验、历史数据对比校验。

人工校核应对项目特征、取费依据、价格来源、变更依据等关键内容进行复核。

异常数据应标注原因，经确认后方可修正或剔除，不得随意删除。

入库与更新

数据入库前应完成分类、编码、脱敏、审核，形成唯一数据ID。

数据库应支持多维度检索、统计分析、批量导出、接口调用。

数据更新应遵循先审核、后更新、留痕迹原则，更新内容、时间、责任人全程记录。

历史数据应归档保存，保存期限不少于工程保修期及行业档案管理规定期限。

成本数据共享技术要求

共享原则

合法合规原则

遵守数据安全、个人信息保护、商业秘密保护相关规定。

授权使用原则

未经授权不得获取、使用、扩散共享数据。

最小必要原则

仅提供应用场景必需的数据，不超范围提供。

安全可控原则

共享全程加密、可审计、可追溯、可撤回。

公益与市场化结合原则

公共数据公益开放，企业数据授权使用。

共享范围与权限

公开共享

指标、指数、市场均价、行业规则等面向全行业开放。

授权共享

项目成本数据、企业上报数据需实名认证、申请审核、用途承诺。

内部共享

单位内部按岗位、职责分级授权使用。

定向共享

主管部门监管、审计、统计、科研等特定场景定向提供。

禁止共享

涉及个人信息、商业秘密、未公开项目信息、涉密信息未经处理不得共享。

共享方式

平台对接共享

通过统一数据共享平台实现系统间对接，符合数据接口规范。

申请审批共享

用户提交申请，经审核授权后使用。

接口调用共享

通过标准化API接口安全调用，留痕日志。

批量交换共享

在约定安全渠道进行批量数据交换。

数据脱敏

数据脱敏应遵循合法、必要、最小影响原则，对涉及商业秘密、个人信息、项目敏感信息等内容进行去标识化、屏蔽、加密、匿名化处理，应符合GB/T 37964和GB/T 41479的规定。

脱敏方式包括：名称模糊、编码替换、数值区间化、敏感字段屏蔽、去标识化加密。

脱敏后数据应进行可用性测试，确保不影响指标计算、价格分析、成本对比。

脱敏处理应留存记录，包括脱敏范围、方法、时间、操作人员、审核人员。

共享协议

跨主体共享应签订数据共享协议，明确数据来源、使用范围、使用期限、保密义务、违约责任。

使用者承诺不用于非法目的、不转授、不泄露、不篡改、不恶意爬取。

协议应符合国家数据要素流通相关规定。

成本数据应用技术要求

应用场景

投资决策

投资估算编制、投资规模测算、经济性评价。

设计管控

设计概算编制、限额设计、方案比选、优化分析。

发承包管控

招标控制价编制、投标报价测算、清标分析、风险评估。

施工过程管控

进度款审核、成本动态监测、变更签证计价、索赔分析。

竣工结算

结算编制、审核、对比分析、争议处理、造价鉴定。

行业管理

指标指数编制、市场监测、政策制定、行业分析、信用评价。

科研教学

数据分析、模型构建、趋势研究、人才培养。

应用规则

应用数据应来源合法、授权有效、质量合格、可追溯。

应根据场景选择对应口径、阶段、专业、时期的数据，不得错用。

利用共享数据形成成果文件，应注明数据来源、共享时间、数据版本。

成果文件应符合国家工程造价编制、审核、签章管理规定。

应用禁止行为

禁止未经授权复制、传播、售卖共享数据。

禁止篡改数据来源、加工过程、数值内容。

禁止使用数据进行虚假计价、恶意竞标、围标串标等违法违规活动。

禁止反推脱敏信息、识别特定企业或项目。

成果输出

成果文件格式、内容、签章应符合国家工程造价管理规定。

成果中引用数据应可溯源、可复核，留存应用记录。

安全管控与数据溯源

安全管控

数据安全应符合GB/T 22239的要求。

建立身份认证、权限管理、传输加密、存储加密、访问控制、日志审计制度。

数据传输应采用HTTPS、加密隧道等安全方式。

数据存储应采用加密存储、异地备份、容灾机制。

定期开展安全检测、漏洞扫描、渗透测试、风险评估。

建立数据泄露、篡改、丢失应急处置预案，及时处置并上报。

数据溯源

数据全生命周期应可溯源，覆盖采集、整理、校核、入库、共享、应用、归档、销毁。

溯源信息包括：

- 数据唯一标识；

- 来源主体；

- 采集时间；

- 原始文件；

- 加工步骤；

- 操作人员；

- 审核记录；

- 版本号；

- 共享对象；

- 应用场景；

- 使用时间。

溯源日志应防篡改、可固化、长期保存，保存期限满足监管与审计要求。

主管部门可依法对溯源记录进行核查、审计、追溯责任。

保密与责任

数据提供方应对数据真实性、合规性、质量负责。

数据平台应对系统安全、存储安全、传输安全负责。

数据使用方应对合规使用、保密义务、安全防护负责。

违反本文件造成损失的，应依法承担相应责任。

实施与验收要求

实施要求

各参与主体应依据本文件建立内部工程造价成本数据管理制度与操作规程。

信息化系统、平台应按本文件完成改造，统一数据口径、编码、格式、接口。

开展标准宣贯、人员培训、技术交底，提升数据共建共享能力。

鼓励建立行业数据联盟，推进区域协同、跨主体共享。

评价与改进

建立评价指标体系，包括数据质量、共享效率、应用覆盖率、安全事件率、用户满意度。

定期开展行业评价、第三方评估、主管部门抽查。

根据技术发展、政策更新、行业需求、应用反馈及时修订完善。

验收要求

数据共建项目验收内容包括：

- 数据完整性；

- 口径一致性；

- 格式规范性；

- 质量合格性；

- 溯源完整性。

平台系统验收内容包括：

- 接口兼容性；

- 脱敏有效性；

- 安全管控能力；

- 权限分级；

- 日志留存。

验收资料包括：

- 制度文件；

- 操作手册；

- 数据样本；

- 测试报告；

- 安全报告；

- 培训记录。

验收不合格应限期整改，复验合格后方可正式运行。

（资料性）
工程造价成本数据字段模板

项目基本信息字段

项目编码、项目名称、工程专业、工程地点、建设单位、施工单位、造价咨询单位、建设规模、结构类型、层数、高度、开工日期、竣工日期、计价模式、取费等级、税费模式。

人工数据字段

工种编码、工种名称、单价类型、单价、计量单位、价格基准期、包含内容、备注。

材料数据字段

材料编码、材料名称、规格型号、材质、品牌、单价、合价、计量单位、税率、价格基准期、供应方式、运距、备注。

机械数据字段

机械编码、机械名称、规格型号、台班单价、计量单位、折旧年限、燃料类型、备注。

清单项目数据字段

项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、综合单价、合价、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、措施属性、备注。

造价指标数据字段

指标编码、指标名称、工程类型、结构类型、单位、指标值、统计范围、样本数量、基准期、备注。

（资料性）
数据脱敏示例

单位名称脱敏

原：XX建设集团有限公司→脱敏：某建设集团（A类）

项目地址脱敏

原：XX市XX区XX路XX号→脱敏：华东地区某住宅项目

价格脱敏

原：1234567.89元→脱敏：123.46万元（保留两位小数）

个人信息脱敏

原：姓名+电话→脱敏：项目负责人（联系方式隐藏）

（资料性）
数据溯源流程

数据采集：生成唯一溯源ID。

数据整理：记录加工操作、修改内容、操作人员。

数据校核：记录校核人、审核人、校核结果、时间。

数据入库：记录入库时间、版本号、存储路径、审核人。

数据共享：记录授权对象、用途、期限、共享时间、审批人。

数据应用：记录使用场景、成果内容、操作人员、使用时间。

数据归档：固化溯源日志，加密存储，长期保存。

数据销毁：记录销毁时间、方式、审批人、执行人。